软件学院

专业课程综合实训

实训项目二：基于数据库的MIS系统

中期进度报告

作者：第10组

北京交通大学

2022年6月10日

目录

一、项目总体设计	3

1.核心功能模块功能设计	3

2.数据库设计	4

2.1 ER图	4

2.2 物理视图和SQL脚本	4

二、已完成的功能展示	5

三、项目管理过程展示

3.1版本管理	10

3.2 任务计划安排及追踪	10

3.3 项目进度（已完成工作占整个项目的预计百分比）	11

3.4小组个人完成工作的百分比	11

- 项目总体设计

- 任务安排以及跟踪

1.1核心功能模块设计

spring+springMVC+Hibernate+MySql

管理员和用户大概流程

1.2数据库设计

1.2.1 ER图

1.2.2物理模型和SQL脚本

二、具体已完成的工作描述

1. 具体已经完成的工作描述

目前已完成项目主要页面设计，用户注册代码，用户，商家，管理员登录代码，商品添加，商品信息添加，购物车代码，订单代码设计以及用户购买订单整个流程

- 页面展示

  - 主页

  - 用户登录

  - 商家登录

  - 注册页面

  - 管理员登录

  - 用户界面

  - 购物车界面

  - 订单界面

  - 商品添加界面

- 商家订单

- 项目管理相关

3.1 版本管理

在github平台上的提交，由每个人在自己的设备上完成自己的部分并调试好后通过GithubDesktop进行同步

3.2 任务计划安排及跟踪

任务安排：飞书平台任务

各个成员的任务讨论完成后即在飞书平台发布任务

注：关注者一般由执行者与项目管理者（即组长）组成，也可为全组

3.3 项目进度，已完成工作占整个项目的预计百分比

目前已完成整个项目的70%，后续预计完善各个功能模板，添加管理员管理用户，订单，帖子等模块。

3.4 小组个人完成工作的百分比

各个成员的任务量较为平均，各为25%

刘腾（组长）：购物车代码，订单代码设计，负责答辩

贺思超：项目整个网页页面设计，部分文档编写

江顺： 商品添加，商品信息添加

解世超：用户注册代码，用户，商家，管理员登录代码